ПРОЕКТ 14.04.2022



**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **00.00.2022 г.** | **№ 00** |

**д. Железково**

**Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной целевой программы ««Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2020-2022 годы» за 2021 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2020-2022 годы» за 2021 год (приложение 1).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

**Мероприятия программы**

**«Благоустройство Железковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | Результат |
| план | факт |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения** |
| 1.1. | Ремонт контейнеров, приобретение новых контейнеров | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | - | - | Исполнено |
| 1.2 | Организация сбора мусора на территории населенных пунктов  | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 71,84 | 71,84 | Исполнено |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 10,49 | 10,49 | Исполнено |
| **1.4** | **Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского** | **Администрация сельского поселения** | **Бюджет поселения** | 173,73 | 173,73 | Исполнено |
| 1.4.1. | Скашивание и вспахивание зарослей борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 145,20 | 145,20 | Исполнено |
| 1.4.2. | Приобретение Торнадо 500 | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 28,52 | 28,52 | Исполнено |
| 1.5 | Приобретение посадочного материала | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | Исполнено |
| 1.6. | Планировка территории сквера в д. Марково | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 73,65 | 73,65 | Исполнено |
| 1.7. | Выпиливание аварийных деревьев | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 223,23 | 223,23 | Исполнено |
| 1.8. | Проведение кадастровых работ | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 72,00 | 72,00 | Исполнено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.9 | **Поддержка проектов местных инициатив граждан:**Обустройство территории около памятника погибшим воинам в населенном пункте Железково «Никто не забыт, ничто не забыто» | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения(софинансирование) | 210,0 | 210,0 | Исполнено |
| Средства областного бюджета | 700,00 | 700,00 | Исполнено |
| Инициативные платежи | 318,60 | 318,60 | Исполнено |
| 1.9.1 | Содержание территории около памятника погибшим воинам в населенном пункте Железково «Никто не забыт, ничто не забыто» | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | - | - | Исполнено |
| 1.9.2 | Приобретение садовых светильников | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 110,08 | 110,08 | Исполнено |
| 1.10. | **Поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений:**1. **ТОС «Усадьба Ровное»**

Приобретение элементов для детской площадки в д. Ровное  | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения(софинансирование) | 25,0 | 25,0 | Исполнено |
| Средства областного бюджета | 59,00 | 59,00 | Исполнено |
| 1.11.  | Снос аварийных домов | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 132,80 | 132,80 | Исполнено |
| **2** | **Задача 2. Улучшить уличное освещения. населенных пунктов** |
| 2.1. | Проведение работ по установке приборов учета в населенных пунктах | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | - | - | Исполнено |
| 2.2. | Оплата уличного освещения согласно тарифа | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 1790,02 | 1790,02 | Исполнено |
| 2.3. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация сельского поселения,  | Бюджет поселения | 129,29 | 129,29 | Исполнено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2.4. | Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, материалов | Администрация сельского поселения,  | Бюджет поселения | 34,36 | 34,36 | Исполнено |
| **3.** | **Задача 3. Улучшить содержание гражданских захоронений** |
| 3.1 | Работы по уборке и содержанию гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 121,79 | 121,79 | Исполнено |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.