

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **13.10.2022 г.** | **№ 101/1** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2023-2025 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации» Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2023-2025 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

 3. Считать утратившим силу постановление Администрации Железковского сельского поселения № 150 от 12.11.2019 «Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2020-2022 годы» с 01.01.2023 года.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

 от 13.10.2022 г. № 101/1

**Муниципальная целевая Программа**

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения»**

**Паспорт Программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения;

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной
программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цели программы: Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение качества жизни населения** |
| **1** |  **Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения** |
| 1.1 | Показатель 1: Доля обеспеченности контейнерами для вывоза мусора (% от требуемого количества) \* | 90 | 100 | 100 |
| 1.2 | Показатель 2: Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) \* | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Показатель 3: Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%)\* | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Показатель 4: Доля площадей населенных пунктов, где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%)\* | 15 | 20 | 25 |
| 1.5 | Показатель 5: Количество высаженных зеленых насаждений (шт.) | 500 | 500 | 500 |
|  |
| **2** | **Задача 2. Модернизация уличного освещения населенных пунктов** |
| 2.1 | Показатель: Доля энергосберегающих светильников от общего числа светильников (%)\* | 90 | 95 | 100 |
| **3** | **Задача 3. Привести места гражданских захоронений в надлежащее состояние** |
| 3.1 | Показатель 1: Доля гражданских кладбищ, имеющих ограждение в нормативном состоянии (%)\*  | 50 | 100 | 100 |
| 3.2 | Показатель 2: Доля гражданских кладбищ, на территории которых проводится санитарная очистка (%)\*  | 100 | 100 | 100 |

\* на основании ведомственной отчетности

**5. Сроки реализации программы: 2023-2025** **годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюджет-ные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2023** | - | - | - | 1 818,7 | - | 1 818,7 |
| **2024** | - | - | - | 656,3 | - | 656,3 |
| **2025** | - | - | - | 554,5 | - | 554,5 |
| **Всего** | - | - | - | 3 029,5 | - | 3 029,5 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

- сохранение и улучшение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение условий для работы и отдыха жителей поселения;

- соблюдение жителями чистоты и порядка на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение экологической ситуации;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- сохранение и увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

- содержание мест гражданских захоронений на территории поселения в надлежащем состоянии;

 - уменьшение числа обращений по вопросам благоустройства.

**Описание Программы**

1. **Характеристика текущего состояния.**

В настоящее время проблема благоустройства территории поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

В последние несколько лет на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения проводился большой объем работ по благоустройству: установка новых и замена старых светильников уличного освещения, приобретение новых и замена изношенных контейнеров для ТБО, вырубка аварийных деревьев, содержание гражданских кладбищ, организован вывоз сбор и вывоз мусора в населенных пунктах, уборка несанкционированных свалок, обустройство территорий возле памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие новых зон занятия спортом и зон отдыха жителей, проводятся мероприятия по уничтожению очагов борщевика Сосновского.

 Однако объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения. Многие пешеходные зоны, зоны отдыха и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения.

1. **Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования;

участие в региональных и федеральных программах и проектах.

1. **Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

 Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 27.09.2013 № 52 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

**Мероприятия программы**

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам \*(тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения** |
| 1.1. | Ремонт контейнеров, приобретение новых контейнеров | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| Средства муниципального района |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация сбора мусора на территории населенных пунктов  | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 75,0 | 35,0 | 35,0 | 145,0 |
| Средства муниципального района |  |  |  |  |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 13,7 | 11,3 | 9,5 | 34,5 |
| 1.4 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  |
| 1.4.1. | Скашивание и вспахивание зарослей борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.4 | Бюджет поселения | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 1.4.2 | Приобретение «Торнадо» | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.4 | Бюджет поселения | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий по обработке сорняков с использованием химических средств | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.4 | Средства муниципального района |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение посадочного материала | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.5 | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 1.6 | Выпиливание аварийных деревьев | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.4 | Бюджет поселения |  | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1.7. | Проведение кадастровых работ | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.4 | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1.8. | Установка детских игровых площадок | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.3 | Бюджет поселения | 45,0 |  |  | 45,0 |
| **2** | **Задача 2. Поддержка проектов местных инициатив граждан** |
| 2.1. | Благоустройство территории гражданского кладбища д. Лука (установка нового ограждения; спиливание и уборка аварийных деревьев, установка контейнерной площадки и приобретение бункеров для сбора мусора) | Администрация сельского поселения | 2023 год | 1.5 | Бюджет поселения (софинансирование) | 210,0 |  |  | 210,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Инициативные платежи |  |  |  |  |
| **3** | **Задача 3. Поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений** |
| 3.1. | **ТОС «Речка»**Благоустройство территории гражданского кладбища д. Пирусс | Администрация сельского поселения | 2023 год | 1.5 | Бюджет поселения (софинансирование) | 35,0 |  |  | 35,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 3.2. | **ТОС «Плавково»**Благоустройство территории около памятника погибшим воинам | Администрация сельского поселения | 2023 год | 1.5 | Бюджет поселения (софинансирование) | 35,0 |  |  | 35,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| **4** | **Задача 4. Модернизация уличного освещения населенных пунктов** |
| 4.1. | Проведение работ по установке приборов учета в населенных пунктах | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 4.2. | Оплата уличного освещения согласно тарифа | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 1 200,0 | 500,0 |  400,0 | 2 100,0 |
| 4.3. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация сельского поселения,  | 2023-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |
| 4.4. | Приобретение энергосберегающих светильников, ламп | Администрация сельского поселения,  | 2023-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| **5.** | **Задача 5. Привести места гражданских захоронений в надлежащее состояние** |
| 5.1 | Работы по уборке и содержанию гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | 3.2 | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.