

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **18.01.2022 г.** | **№ 5** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024** **годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы» .

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Дорожная деятельностьв Железковском сельском поселении» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета

3. Считать утратившим силу постановление Администрация Железковского сельского поселения № 151 от 12.11.2019 г. «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы» с 01.01.2022 г.(в ред. № 180 от 30.12.2021 г., № 93 от 06.08.2021 г., № 15 от 18.02.2021 г., № 163 от 24.11.2020 г.)

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от 18.01.2022 г. № 5

**Муниципальная целевая Программа**

**Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении**

**на 2022-2024** **годы**

**Паспорт Программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения;

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной   
программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы,  наименование и единица измерения  целевого показателя | Значение целевого  показателя по годам | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цели программы: Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним на территории** | | | |
| **1** | **Задача 1.** **Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним** | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Доля отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%)\*\* | 10 | 20 | 30 |
| 1.2 | Показатель 2: Содержание дорог в надлежащем состоянии (расчистка, уборка, мелкий ремонт, оканавливание, выпиловка кустарника и деревьев и т.п.) ( %) \* | 50 | 50 | 50 |
| **2** | **Задача 2. Организация дорожного движения** | | | |
| 2.1 | Показатель: Повышение безопасности дорожного движения (%)\* | 100 | 100 | 100 |

\*на основании ведомственной отчетности

\*\* на основании статистических данных

**5. Сроки реализации программы: 2022-2024** **годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **2022** | - | 4896,00 | 2126,20 | - | 7022,20 |
| **2023** | - | 3264,00 | 2130,30 | - | 5394,30 |
| **2024** | - | 3264,00 | 2174,50 | - | 5438,50 |
| **Всего** | - | 11424,00 | 6431,00 | - | 17885,00 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети на территории поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 5 %;

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории поселения;

- повышение уровня комфортности и безопасности жителей на улицах и дорогах поселения;

- обеспечение перевода улично-дорожной сети из категории гравийно-щебеночной в асфальтобетонную, что позволит значительно улучшить качество дорог.

**Описание Программы**

1. **Характеристика текущего состояния.**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении составляет 53,02 километра, в том числе асфальтобетоннных дорог – 11,35 км, гравийно-щебеночных дорог – 10,48 км., грунтовых дорог – 31,19 км.  Все дороги паспортизированы.

В последние несколько лет на территории Железковского сельского поселения проводятся работы по приведению дорог местного значения в границах населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в нормативное состояние, но постоянные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобилепоток, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, дворовых территорий МКД и проездов к ним на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

**II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 14.10.2013 № 52 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

**Мероприятия программы**

**«Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024** **годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель  (номер  целевого  показателя  из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам \*  (тыс. руб.) | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | Итого |
|  |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.1 | Без финансирования | - | - | - | | - |
| 1.2 | Содержание поселковых дорог (подсыпка, грейдирование, расчистка снега) | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 1154,10 | 1344,51 | 1388,71 | | 3887,32 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования сельского поселения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения  Областной бюджет | 257,71  4896,00 | 171,79  3264,00 | 171,79  3264,00 | | 601,29  11424,00 |
| 1.3.1. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Ровное от д. № 15 до границ населенного пункта («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения  Областной бюджет | 34,64  658,10 | - | - | | 34,64  658,10 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| 1.3.2. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер . Бобровик от д. № 89 до дома № 101(«Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения  Областной бюджет | 68,81  1307,25 | **-** | **-** | | 68,81  1307,25 |
| 1.3.3. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Ануфриево от д. №25 до пересечения с дорогой «Черноземь-Опочно» («Дорога к дому»). | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения  Областной бюджет | 14,28  271,19 | **-** | **-** | | 14,28  271,19 |
| 1.3.4. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. №71А до пересечения с объездной дорогой («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения  Областной бюджет | 19,16  363,99 | **-** | **-** | | 19,16  363,99 |
| 1.3.5. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Лука от д. №1 до границ населенного пункта | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения  Областной бюджет | 120,82  2295,47 | **-** | **-** | | 120,82  2295,47 |
| 1.4. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 150,00 |
| 2. | **Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 100,00 | - | | - | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 2.2. | Освещение улично-дорожной сети | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 564,39 | 564,00 | | 564,00 | 1692,39 |

\* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.