## Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

| от | 29.09.2021 г | № | 52 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Железково

О ходе ремонта дорог общего пользования в населенных пунктах сельского поселения

Совет депутатов Железковского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению

Председатель Совета депутатов:                                  Т.А. Долотова

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе ремонта дорог общего пользования в населенных пунктах сельского поселения, ремонт которых запланирован за счет средств областного дорожного фонда на 2021 г

На 29.09.2021 ремонтные работы выполнены в полном объеме:

– 3 дороги с асфальтобетнным покрытием:

- д.  Ровное от  д. №16 до автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно. Протяженность–470м  ширина – 3,5 м.

- д. Ануфриево от дома № 86 до дома № 101. Протяженность –206м ширина – 4,0 м

- д. Бобровик от д. № 57 до д. № 81. Протяженность– 340м  ширина  – 4м

– 4 дороги грунтовым покрытием:

- д. Выставка от  электроподстанции до  дома № 30. Протяженность– 520м  ширина  – 3 м

- д. Золотово от  дома № 2 до конца деревни. Протяженность –440м ширина  – 3 м

- д. Кузово от  дома № 1 до дома № 3. Протяженность–150м; ширина  – 2,5 м.

- в д. Шипино. Протяженность–490м; ширина  – 3 м