Российская Федерация

Новгородская область Боровичский район

Администрация Железковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 24.04.2020 г. | № 49 |
| --- | --- |

д. Железково

Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной целевой программы ««Благоустройство территории Железковского сельского поселения»  на 2017-2019  годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Железковского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Железковского сельского поселения»  на 2017-2019  годы» за 2019 год (приложение 1).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава  сельского  поселения                            Т.А. Долотова

Мероприятия программы

«Благоустройство Железковского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт контейнеров, приобретение новых контейнеров | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 188,0 | 188,34 | Исполнено |  |  |
| 1.2 | Организация сбора и вывоза мусора на территории населенных пунктов | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | Исполнено |  |  |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 60,0 | 60,13 | Исполнено |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 190,0 | 191,17 | Исполнено |  |  |
| 1.5 | Приобретение Торнадо 500 | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 11,7 | 11,7 | Исполнено |  |  |
| 1.6 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка проектов местных инициатив граждан (ППМИ) | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения Областной бюджет Внебюджетные средства | 210,0 700,0 210,0 | 210,0 700,0 210,0 | Исполнено |  |  |
|  | ТОС «Железково» реконструкция детской площадки на территории ТОС «Железково» | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения Областной бюджет | 14,0 51,468 | 14,0 51,468 | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.7 | Содержание и эксплуатация спортивной площадки в д. Прошково | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 41,0 | 41,0 | Исполнено |  |  |
| 1.8 | Приобретение, обустройство детских площадок | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 19,53 | 19,53 | Исполнено |  |  |
| 1.9 | Проведение кадастровых работ | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 120,0 | 121,3 | Исполнено |  |  |
| 1.10 | Спиливание аварийных деревьев | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 120,0 | 120,0 | Исполнено |  |  |
| 2 | Задача 2. Улучшить уличное освещения. населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата уличного освещения согласно тарифа | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 1 500,0 | 1 430,33 |  | Исполнено |  |
| 2.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 144,0 | 144,01 |  | Исполнено |  |
| 3. | Задача 3. Улучшить содержание гражданских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работы по уборке и содержанию гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 220,0 | 226,9 | Исполнено |  |  |

- Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.