Российская Федерация

Новгородская область Боровичский район

Администрация Железковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.11.2019 г. | № 150 |
| --- | --- |

д. Железково

Об утверждении муниципальной программы

"Благоустройство территории Железковского сельского поселения»  на 2020-2022  годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации» Администрация Железковского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу  «Благоустройство территории Железковского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2020-2022 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

  - Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020.

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Железковского  сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава  сельского  поселения                            Т.А. Долотова

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от   12.11.2019  г. № 150

Муниципальная целевая Программа

" Благоустройство территории Железковского сельского поселения»

Паспорт Программы

- Ответственный исполнитель:

Администрация Железковского сельского поселения.

2.      Участники программы:

Администрация Железковского сельского поселения;

3.    Программно-целевые инструменты: отсутствуют

4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной 
программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Цели программы: Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: Доля обеспеченности контейнерами для вывоза мусора (% от требуемого количества) * | 90 | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Показатель 2: Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) * | 5 | 5 |  | 5 |
| 1.3 | Показатель 3: Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%)* | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.4 | Показатель 4: Доля площадей населенных пунктов где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%)* | 0,5 | 1,0 | 1,5 |  |
| 1.5 | Показатель 5: Количество высаженных зеленых насаждений (шт.) | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  |
| 2 | Задача 2. Улучшить уличное освещения населенных пунктов |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель: Доля энергосберегающих светильников от общего числа светильников (%)* | 90 | 95 |  | 100 |
| 3 | Задача 3. Улучшить содержание гражданских захоронений |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: Доля гражданских кладбищ, имеющих ограждение в нормативном состоянии (%)* | 50 | 100 |  | 100 |
| 3.2 | Показатель 2: Доля гражданских кладбищ, на территории которых проводится санитарная очистка (%)* | 100 | 100 |  | 100 |

* на основании ведомственной отчетности

5. Сроки реализации программы: 2020-2022 годы

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюджет-ные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | - | - | 2800 |  | 2800 |
| 2021 | - | - | - | 2700 |  | 2700 |
| 2022 | - | - | - | 2700 |  | 2700 |
| Всего | - | - | - | 8200 |  | 8200 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- сохранение и улучшение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение условий для работы и отдыха жителей поселения;

- соблюдение жителями чистоты и порядка на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение экологической ситуации;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- сохранение и увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

- содержание мест гражданских захоронений на территории поселения в надлежащем состоянии;

- уменьшение числа обращений по вопросам благоустройства.

Описание Программы

- Характеристика текущего состояния.

В настоящее время проблема благоустройства территории поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

В последние несколько лет на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения проводился большой объем работ по благоустройству: установка новых и замена старых светильников уличного освещения, приобретение новых и замена изношенных контейнеров для ТБО, вырубка аварийных деревьев, содержание гражданских кладбищ, организован вывоз сбор и вывоз мусора в населенных пунктах, уборка несанкционированных свалок и другие.

Однако объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения. Многие пешеходные зоны, зоны отдыха и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий  муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы  муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 14.10.2013  №   52  «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

Мероприятия программы

«Благоустройство Железковского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам * (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт контейнеров, приобретение новых контейнеров | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.1 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - | 200,0 |
| 1.2 | Организация сбора мусора на территории населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.1 | Бюджет поселения |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 | 135,0 |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.2 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |
| 1.4 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.4 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |
| 1.5 | Приобретение посадочного материала | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.5 | Бюджет поселения |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 15,0 |
| 1.6 | Приобретение, обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.5 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| 2 | Задача 2. Улучшить уличное освещения. населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работ по установке приборов учета в населенных пунктах | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Без финансирования | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |
| 2.2. | Оплата уличного освещения согласно тарифа | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 6000,0 |
| 2.3. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация сельского поселения, | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |
| 2.4. | Приобретение энергосберегающих светильников, ламп | Администрация сельского поселения, | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |
| 3. | Задача 3. Улучшить содержание гражданских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работы по уборке и содержанию гражданских кладбищ | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 3.2 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |

- Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.