

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **17.10.2024 г.** | **№ 134** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2025-2027** **годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2025-2027 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Дорожная деятельностьв Железковском сельском поселении» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Считать утратившим силу постановление Администрация Железковского сельского поселения № 5 от 18.01.2022 г. «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы» с 01.01.2025 г.(в редакции от 29.08.2022 г. № 87, от 08.11.2022 г. № 117/1, от 27.12.2022 г. № 136, от 13.01.2023 г. № 4, от 14.08.2023 г. № 82, от 26.12.2023 г. № 135, от 19.01.2024 г. № 9).

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от 17.10.2024 г. № 134

**Муниципальная целевая Программа**

**Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении**

**на 2025-2027** **годы**

**Паспорт Программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения;

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной   
программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы,  наименование и единица измерения  целевого показателя | Значение целевого  показателя по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цели программы: Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним на территории** | | | |
| **1** | **Задача 1.** **Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним** | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Доля отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%)\*\* | 30 | 40 | 50 |
| 1.2 | Показатель 2: Содержание дорог в надлежащем состоянии (расчистка, уборка, мелкий ремонт, оканавливание, выпиловка кустарника и деревьев и т.п.) ( %) \* | 50 | 50 | 50 |
| **2** | **Задача 2. Организация дорожного движения** | | | |
| 2.1 | Показатель: Повышение безопасности дорожного движения (%)\* | 100 | 100 | 100 |

\*на основании ведомственной отчетности

\*\* на основании статистических данных

**5. Сроки реализации программы: 2025-2027** **годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **2025** | - | 4 586,0 | 2 527,8 | - | 7 113,8 |
| **2026** | - | 3 057,0 | 2 756,9 | - | 5 813,9 |
| **2027** | - | 3 057,0 | 3 656,1 | - | 6 713,1 |
| **Всего** | - | 10 700,0 | 8 940,8 | - | 19 640,8 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети на территории поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 5 %;

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории поселения;

- повышение уровня комфортности и безопасности жителей на улицах и дорогах поселения;

- обеспечение перевода улично-дорожной сети из категории гравийно-щебеночной в асфальтобетонную, что позволит значительно улучшить качество дорог.

**Описание Программы**

1. **Характеристика текущего состояния.**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении составляет 52,82 километра, в том числе асфальтобетонных дорог – 11,45 км, гравийно-щебеночных дорог – 10,55 км, грунтовых дорог – 30,82 км.  Все дороги паспортизированы.

В последние несколько лет на территории Железковского сельского поселения проводятся работы по приведению дорог местного значения в границах населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в нормативное состояние, но постоянные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобилепоток, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, дворовых территорий МКД и проездов к ним на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

**II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 14.10.2013 № 52 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

**Мероприятия программы**

**«Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2025-2027** **годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель  (номер  целевого  показателя  из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам \*  (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | Итого |
|  |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.1 | Без финан-сирования | - | - | - | | - |
| 1.2 | Содержание поселковых дорог (подсыпка, грейдирование, расчистка снега) | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 1 163,8 | 1 765,9 | 2 665,1 | | 5 594,8 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования сельского поселения | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 414,0 | 161,0 | 161,0 | | 736,0 |
| Областной бюджет | 4 586,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | | 10 700,0 |
| 1.3.1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Сидорково от дома № 1 до дома № 22 | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 60,0 |  |  | | 60,0 |
| Областной бюджет | 1 140,0 |  |  | | 1 140,0 |
| 1.3.2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Скреплева Горушка ул. Береговая от дома № 15 до дома № 13 («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения | 50,0 |  |  | | 50,0 |
| Областной бюджет | 950,0 |  |  | | 950,0 |
| 1.3.3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Черноземь от магазина до дома № 31 | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения | 65,0 |  |  | | 65,0 |
| Областной бюджет | 1 235,0 |  |  | | 1 235,0 |
| 1.3.4. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Шапкино от пересечения с автомобильной дорогой д. Б.Новоселицы-д. Шапкино-д. Круппа до дома № 23; от дома № 13 до дома № 25 | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения | 239,0 |  |  | | 239,0 |
| Областной  бюджет | 1 261,0 |  |  | | 1 261,0 |
| 1.4. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 150,0 |
| 2. | **Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 100,0 | - | | - | 100,0 |
| 2.2. | Освещение улично-дорожной сети | Администрация поселения | 2025-2027 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 800,0 | 780,0 | | 780,0 | 2 360,0 |

\* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.