

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **06.12.2024 г.** | **№ 152** |

**д. Железково**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024** **годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 18.01.2022 г. № 5 (в редакции от 29.08.2022 г. №87, от 08.11.2022 г. № 117/1, от 27.12.2022 г. № 136, от 13.01.2023 г. № 4, от 14.08.2023 г. № 82, от 26.12.2023 № 135, от 19.01.2024 № 9)

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции.

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2022 | - | 4896,00 | 2471,62 | - | 7367,62 |
| 2023 | - | 4 843,00 | 2311,86 | - | 7154,86 |
| 2024 | - | 4893,00 | 2680,90 | - | 7573,90 |
| Всего | - | 14632,00 | 7464,38 | - | 22096,38 |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава администрации: Т. А. Долотова**

**Мероприятия программы**

**«Дорожная деятельность в Железковском сельском поселении на 2022-2024** **годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель  (номер  целевого  показателя  из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам \*  (тыс. руб.) | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | Итого |
|  |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.1 | Без финансирова-ния | - | - | - | | - |
| 1.2 | Содержание поселковых дорог (подсыпка, грейдирование, расчистка снега), обслуживание электросетей | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 1838,72 | 1424,95 | 1432,60 | | 4696,27 |
| Областной бюджет | - | 649,5 | 2550,8 | | 3200,30 |
| 1.2.1 | Летнее содержание дорог общего пользования местного значения местного значения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 110,3 | | 110,3 |
| Областной бюджет | - | - | 1787,7 | | 1787,7 |
| 1.2.2. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 40,2 | | 40,2 |
| Областной бюджет | - | - | 763,1 | | 763,1 |
| 1.2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2. | Бюджет поселения | - | - | 1282,1 | | 1282,1 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования сельского поселения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 285,9 | 421,4 | 128,8 | | 836,1 |
| Областной бюджет | 4896,00 | 4193,5 | 2446,5 | | 11536,00 |
| 1.3.1. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Ровное от д. № 15 до границы населенного пункта («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 32,9 | - | - | | 32,9 |
| Областной бюджет | 652,2 | - | - | | 652,2 |
| 1.3.2. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. № 89 до дома № 101(«Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 65,4 | **-** | **-** | | 65,4 |
| Областной бюджет | 1241,9 | **-** | **-** | | 1241,9 |
| 1.3.3. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Ануфриево от д. №25 до пересечения с дорогой «Черноземь-Опочно» («Дорога к дому»). | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 13,6 | **-** | **-** | | 13,6 |
| Областной бюджет | 257,6 | **-** | **-** | | 257,6 |
| 1.3.4. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. №71А до пересечения с объездной дорогой («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 18,2 | **-** | **-** | | 18,2 |
| Областной бюджет | 345,8 | **-** | **-** | | 345,8 |
| 1.3.5. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Лука от д. №1 до границы населенного пункта | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет  Поселения | 105,7 | **-** | **-** | | 105,7 |
| Областной бюджет | 2008,5 | **-** | **-** | | 2008,5 |
| 1.3.6. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Пирусс от дома № 56 до границы населенного пункта | Администрация поселения | 2022-2024  годы | 1.2 | Бюджет  поселения | 50,1 | **-** | **-** | | 50,1 |
| Областной бюджет | 417,0 | **-** | **-** | | 417,0 |
| 1.3.7. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Павловка от д. № 1 до д. № 9 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | 28,7 | - | | 28,7 |
| Областной бюджет | - | 544,8 | - | | 544,8 |
| 1.3.8. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. № 39 до границы сельского поселения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | 220,5 | - | | 220,5 |
| Областной бюджет | - | 375,8 | - | | 375,8 |
| 1.3.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Никиришино от въезда в населенный пункт до д. № 17 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | 24,5 | - | | 24,5 |
| Областной бюджет | - | 466,3 | - | | 466,3 |
| 1.3.10. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. № 80 до д. № 112 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | 47,8 | - | | 47,8 |
| Областной бюджет | - | 908,3 | - | | 908,3 |
| 1.3.11. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Большие Новоселицы от пересечения с дорогой Большие Новоселицы – Шапкино до д. № 55 («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | 99,9 | - | | 99,9 |
| Областной бюджет | - | 1898,3 | - | | 1898,3 |
| 1.3.12. | ремонт автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте дер. Бобровик от д. № 52 «Б» до д. № 40 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 49,6 | | 49,6 |
| Областной бюджет | - | - | 943,3 | | 943,3 |
| 1.3. 13 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в д. Шипино от д. № 19 до границы населенного пункта | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 14,6 | | 14,6 |
| Областной бюджет | - | - | 277,1 | | 277,1 |
| 1.3.14. | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в д. Шипино от подстанции до д. № 9 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 29,2 | | 29,2 |
| Областной бюджет | - | - | 554,2 | | 554,2 |
| 1.3.15. | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в д. Шипино от д. № 9 до д. № 19 | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | 29,9 | | 29,9 |
| Областной бюджет | - | - | 567,6 | | 567,6 |
| 1.4. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения, работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации, строительный контроль | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 27,2 | 37,47 | 455,00 | | 519,67 |
| **2.** | **Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 2.1 | Бюджет поселения | - | - | | - | - |
| 2.2. | Освещение улично-дорожной сети | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 103,2 | 428,04 | | 670,00 | 1201,24 |
| 2.3 | Повышение уровня комфортности и безопасности жителей на улицах и дорогах поселения – установка «Лежачих полицейских» | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 216,6 |  | |  | 216,6 |

\* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.